 speakTODO: Минимальный Roadmap MVP (solo)
✅ Неделя 1: PostgreSQL + логика задач
 Поднять PostgreSQL на сервере (Vultr)

 Импортировать speaktodo-solo-schema.sql

 Реализовать SQL-функции:
add_task()
update_task_status()
delete_task()
get_tasks_by_status()

Протестировать через psql (без UI)

✅ Неделя 2: Интерфейс (HTML/JS)
 Подключить готовый UI (или доработать)

 Добавление задач через форму

 Список задач с кнопками: "started", "needs_finish", "completed", "cancel", "edit"

 Сортировка: по дате, приоритету, статусу

 Всё через fetch-запросы к Node.js-серверу

✅ Неделя 3: Node.js API-шлюз
 Поднять Express-сервер

 Прокинуть маршруты:

POST /task
GET /tasks
PATCH /task/:id
DELETE /task/:id

 Добавить заглушку POST /ask-ai (для будущей интеграции с ИИ)

 Обработка ошибок и валидация

✅ Неделя 4: Финальный MVP
 Соединить всё: UI → Node → PostgreSQL

 Проверить логику на реальных задачах

 Экспорт проекта (на сервер или zip)

 Мини-документация (1-2 страницы)

Also s. speaktodo-MVP-Scheme.png